**ESTIMACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIOS fase 1 (PRIORIZACION DE HISTORIAS)**

Variables de historia:

A: Complejidad de historia (0.25)

B: Importancia en el negocio (0.75)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIA** | **A** | **B** | **TOTAL** | **PUNTOS DE HISTORIA** |
| 1. Hacer reserva teléfono | 4 | 3 | 4\*0.25+3\*0.75=3.25 | 2 |
| 2.Hacer reserva TPR | 6 | 10 | 6\*0.25+10\*0.75=9 | 5 |
| 3. CA1: Hacer reserva TPR | 6 | 9 | 6\*0.25+9\*0.75=8.25 | 4 |
| 4. CA2: Hacer reserva TPR | 6 | 9 | 6\*0.25+9\*0.75=8.25 | 4 |
| 5. Activar reserva TPR | 4 | 10 | 4\*0.25+10\*0.75=8.5 | 5 |
| 6. CA1: Activar reserva TPR | 4 | 8 | 4\*0.25+8\*0.75=7 | 4 |
| 7. Hacer reserva maitre | 6 | 10 | 6\*0.25+10\*0.75=9 | 5 |
| 8. CA1: Hacer reserva maitre | 9 | 7 | 9\*0.25+7\*0.75=7.5 | 4 |